**Исполнение по расходованию бюджетных ассигнований в рамках реализации областной государственной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»**

**на 2014-2020 годы за 2015 год**

| Наименование | Объем финанси-рования  по плану  на 2015 г.  (в ред.Постановления Администрации Смоленской области от 22.12.2015 № 825) | Исполнено за 2015 г  (тыс.руб.) | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Областная государственная программа:** «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы | **3 845 801,1** | **3 702 021,6** | **96,3** |
| Основное мероприятие 1: **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения** | **1 029 335,3** | **891 293,8** | **86,6** |
| - мероприятие: Строительство (ре­конструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 191 042,4 | 167 366,2 | 87,6 |
| - мероприятие: Проектирование ав­томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 56 670,7 | 56 670,7 | 100 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 179 795,5 | 172 911,8 | 96,2 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 51 000,0 | 49 866,2 | 97,8 |
| - мероприятие: Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 394 087,3 | 287 739,5 | 73,0 |
| Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство автодорожного обхода г.Велиж в Смоленской области» | 115 095,9 | 115 095,9 | 100 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 41 643,5 | 41 643,5 | 100 |
| **Основное мероприятие 2:** Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | **170 725,2** | **165 556,0** | **96,9** |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов | 41 378,4 | 41 323,5 | 99,9 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 129 346,8 | 124 232,5 | 96,1 |
| **Основное мероприятие 3:** Совершенствование управления дорожным хозяйством | **2 459 759,2** | **2 459 232,3** | **99,9** |
| - мероприятие: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью | 274 661,6 | 274 661,6 | 100 |
| - мероприятие: Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 389 201,7 | 388 674,8 | 99,9 |
| - мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:  - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):  - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)  - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 1 795 895,9  1 737 936,1  57 959,8  0 | 1 795 895,9  1 737 936,1  57 959,8  0 | 100  100  100 |
| **Основное мероприятие 4:** Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | **169 083,9** | **169 083,9** | **100** |
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 66 925,9 | 66 925,9 | 100 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | 102 158,0 | 102 158,0 | 100 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **16 897,5** | **16 855,6** | **99,8** |
| - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда | 16 272,6 | 16 231,3 | 99,7 |