Информация

«Об итогах реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году»

В рамках национального проекта планировалось достижение показателей по приведению в нормативное состояние дорог регионального                 и межмуниципального значения, автомобильных дорог Смоленской области.

Во исполнение данных целей проделана следующая работа:

- отремонтировано 242,1 км региональных и межмуниципальных дорог, в том числе основные направления:

1. «Новодугино-Родоманово-Пречистое» -Ивино с км 0+00 по км 13+700

2. «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия»-Темкино с км 11+000 по км 20+800

3. Смоленск-Вязьма-Зубцов (участок Старой Смоленской дороги-Вязьма) с км 32+878 по км 50+919; с км 51+258 по км 52+037

4. Смоленск-Вязьма-Зубцов (участок Старой Смоленской дороги-Вязьма) с км 149+943 по км 151+960

5. Смоленск-Вязьма-Зубцов (участок Старой Смоленской дороги-Вязьма) с км 144+522 по км 148+943

6. Дуброво-Узгорки-Колышки-граница Республики Баларусь с км 6+000 по км 11+450

7.Велиж-Сеньково- граница Республики Беларусь с км 17+000 по км 28+900

8. «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия»-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево с км 48+000 по км 62+400

9. Новодугино-Днепровское-Мольно с км 27+380 по км 38+520

10. Демидов-Рудня с км 23+024 по км 28+162

11. «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия»-Холм-Жирковский с км 25+020 по км 30+080

12. «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Пржевальское с км 5+900 по км 14+491; с км 14+891 по км 20+763

13. Новодугино-Родоманово-Пречистое с км 5+500 по км 20+500

14. «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия»-Холм-Жирковский с км 8+500 по км 11+385

15. «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново»-Пушкино-граница Дорогобужского района с км 5+500 по км 14+690

16. «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново»-Пушкино-граница Дорогобужского района с км 19+500 по км 22+500

17. «Вязьма-Темкино» с км 8+940 по км 10+260

18. «Вязьма-Темкино» с км 12+780 по км 30+630

19. Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново с км 122+325 по км 127+000

20. Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново с км 110+429 по км 116+440

21. «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Белоруссия»-Хиславичи-граница Республики Беларусь с км 17+500 по км 26+900

22. «Обход г. Дорогобужа» с км 5+220 по км 8+930

23. «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Аполье-Гор-Аполье с км 17+500 по км 25+500

24. «Лучеса-Климщина-Шмаково» с км 0+000 по км 17+600

25. Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово с км 61+000 по км 79+440

26. «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия»-Жуково-Самолюбово с км 5+978 по км 9+340

27. «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия»-Жуково-Самолюбово с км 12+734 по км 17+217

- установлено два автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Комплексы способны взвешивать и определять габариты транспорта без его остановки.

1. «Беларусь» – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» – Хмелита – Холм-Жирковский – Яковлево (км 40+715) в районе населенного пункта Васино в Холм-Жирковском районе.

2. Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово (км 65+975) в районе населенного пункта Пречистое в Духовщинском районе.